**LISTA PRELIMINAR DE GANADORES (ADJUDICATARIOS) DE LOS PROCESOS DE NOMINACIÓN DE ÁREAS PARA LOS BLOQUES CLARINERO, EL BALAY Y EL SANCY**

**BLOQUE CLARINERO**

Nominador: **HOCOL S.A.**

Proponentes: **Hupecol Operating CO LLC y Emerald Energy PLC Sucursal Colombia**

Mejor programa propuesto e igualado por **HOCOL S.A.:**

**Área solicitada 229.795 Has.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase  | Duración meses | Descripción de actividades exploratorias. |
| 1 | 22 | Adquisición, procesamiento e interpretación de 250 km de sísmica 2D y 185 km2 de sísmica 3D, perforación de dos (2) pozos exploratorios. |
| 2 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio o Adquisición, procesamiento e interpretación de 120 km2 de sísmica 3D. |
| 3 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio y devolución del 20% del área. |
| 4 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 5 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 6 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |

**BLOQUE EL BALAY**

Nominador: **PETROBRAS COLOMBIA LIMITED**

Proponentes: **Petrominerales Colombia Ltd. y ECOPETROL S.A.**

Mejor programa propuesto e igualado por **PETROBRAS COLOMBIA LIMITED:**

**Área solicitada 44.933 Has.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase  | Duración meses | Descripción de actividades exploratorias. |
| 1 | 18 | Adquisición, procesamiento e interpretación de 37 km de sísmica 2D y 184 km2 de sísmica 3D, perforación de dos (2) pozos exploratorios |
| 2 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 3 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 4 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 5 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 6 | 6 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |

**BLOQUE EL SANCY**

Nominador y único proponente: **Cepsa Colombia S.A.**

Programa propuesto: **Área solicitada 44.478 Has.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase  | Duración meses | Descripción de actividades exploratorias. |
| 1 | 15 | Adquisición, procesamiento e interpretación de 50 km2 de sísmica 3D  |
| 2 | 15 | Adquisición, procesamiento e interpretación de 50 km2 de sísmica 3D  |
| 3 | 15 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 4 | 15 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |
| 5 | 12 | Perforación de un (1) pozo exploratorio |